G. Wymogi w zakresie 
utrzymania i odtworzenia

Ważnym aspektem projektowania technicznego jest określenie krytycznych wymogów w zakresie utrzymania i odtworzenia dla przedsięwzięcia. Zadowalające utrzymanie zakładu, budynków i różnych urządzeń i obiektów ma istotne znaczenie dla efektywnej eksploatacji zakładu. Podobnie należy zidentyfikować i ująć w planie wymogi odtworzeniowe dla różnych części, komponentów i materiałów w poszczególnych etapach budowy i produkcji. Oba te aspekty powinny zawierać się w studium feasibility.

Wymogi w zakresie utrzymania należy ocenić pod kątem zarówno urządzeń konserwacyjnych, które mogą być niezbędne dla efektywnego utrzymania zakładu i obiektów towarzyszących, jak kwalifikacji i umiejętności [66] w zakresie utrzymania, jakie należy rozwinąć. Urządzenia do utrzymania i konserwacji mogą wahać się od stosunkowo prostego sprzętu i materiałów potrzebnych do czyszczenia i utrzymywania w dobrym stanie wyposażenia zakładu, budynków i obiektów, do dość złożonego sprzętu konserwacyjnego, niezbędnego w pewnych przemysłach przetwórczych. Rozwój kwalifikacji i umiejętności w dziedzinie utrzymania i konserwacji ma specjalne znaczenie, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie efektywne utrzymanie może być zarówno trudniejsze jak i ważniejsze z powodu trudności w uzyskaniu części zamiennych. Kwalifikacje takie należy rozwijać poprzez programy szkolenia na etapie realizacji projektu pod kątem utrzymania ogólnego oraz utrzymania i konserwacji konkretnych, złożonych urządzeń i obiektów.

Należy określić potrzeby w zakresie wymiany części zużywających się, narzędzi, przyrządów obróbkowych, osprzętu i armatury w przemysłach artykułów technicznych oraz w zakresie części zapasowych, komponentów i materiałów dla zakładu, budynków i innych obiektów we wszystkich projektach. Należy utrzymać efektywną równowagę pomiędzy potrzebami odtworzeniowymi a wielkością zapasów części, komponentów i materiałów. Równowaga taka stanowi krytyczny element finansowego planowania stanu zapasów w trakcie etapu realizacji projektu.

Niezbędna wielkość zapasów w celach utrzymania i odtworzenia będzie inna dla różnych projektów i będzie zależeć od charakteru projektu, zakresu wykorzystania poszczególnych części czy materiałów oraz szybkości, z jaką można dokonać wymiany. W wielu dziedzinach istnieją ustalone, dość standardowe poziomy zapasów dla różnych pozycji. Jednakże może wystąpić potrzeba ich modyfikacji w sytuacjach, kiedy pozycje takie trzeba importować w warunkach ograniczeń dewizowych. Należy sporządzić szacunki w tym względzie i ująć je w szacunkach kosztów fabrycznych w tablicy VI-4.

[66] Organizacje utrzymania zakładu omówiono w rozdziale VII część B.