X. Analiza finansowa i ocena projektu

Po określeniu warunków oceny projektu, dalsze prace należy skoncentrować na jego analizie finansowej i ekonomicznej. W rozdziale niniejszym, po wstępnym określeniu zakresu i celów analizy finansowej, wyjaśnione są jej podstawowe aspekty i koncepcja oceny projektu. Analiza finansowa towarzyszy innym pracom nad projektem od samego początku, co jest możliwe jedynie wtedy, gdy specjalista finansowy wchodzi w skład zespołu opracowującego studium feasibility już we wstępnym etapie jego przygotowania. Z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia, projekt inwestycyjny określić można jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych, dokonane w celu produkowania i uzyskiwania korzyści netto (przewyższających początkowe nakłady inwestycyjne) w przyszłości. Głównym aspektem tego zaangażowania jest transformacja zasobów finansowych (tj. kapitałów własnych inwestora lub kredytów) w aktywa produkcyjne, w postaci środków trwałych i obrotowych. Zainteresowanie przyszłymi korzyściami jest cechą wspólną dla wszystkich inwestujących partnerów, ale ich oczekiwania odnośnie dochodów czy zysków mogą się znacznie różnić, podobnie jak różna może być ich własna ocena projektu.

W niniejszym rozdziale najpierw przedstawione są wszystkie ważne aspekty analizy finansowej, takie jak: podstawowe kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, wycena potrzebnych nakładów i produktów, horyzont planowania i okres życia projektu, jak również ryzyko i niepewność. Następnie omawia się je szczegółowo, przy czym szczególny nacisk kładzie się na analizę kosztów, podstawowe zasady księgowości, metody oceny projektów (tradycyjne i dyskontowe), finansowanie, analizę efektywności i analizę wskaźników oraz sposoby analizy i oceny projektu w warunkach niepewności.

Rozdział zamyka krótka charakterystyka celów i powszechnie stosowanych metod oceny makroekonomicznej projektu. Przykłady różnych tablic i dokumentów finansowych wymaganych w analizie finansowej podane są w aneksie do niniejszego rozdziału. Informacje i dane wyjściowe potrzebne do wyliczeń wszystkich tablic zawartych w rozdziale X znajdują się w aneksie I niniejszego Poradnika.

A. Zakres i cele analizy finansowej

Studium feasibility – jak to zostało powiedziane wcześniej – jest sposobem przedstawienia inwestorom, promotorom i finansującym projekt informacji potrzebnych do decyzji, czy podjąć się przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także czy i w jaki sposób je finansować. Zakres i cele analizy finansowej określa w dużym stopniu sama definicja inwestycji.

Inwestycję można zdefiniować jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i uzyskiwania korzyści netto [74] w przyszłości.[75] Głównym aspektem takiego zaangażowania jest transformacja środków płynnych – inwestora lub pożyczonych[76] – w aktywa produkcyjne w postaci środków trwałych i obrotowych, jak również zapewnienie płynności w trakcie korzystania z tych aktywów.

Powyższa definicja obejmuje inwestycje różnego typu, w tym inwestycje przemysłowe. Przy takiej definicji inwestycji, oczywisty staje się zakres analizy i oceny finansowej projektu. Obejmuje on oszacowanie, analizę i wycenę niezbędnych nakładów projektu, wytwarzanych produktów oraz przyszłych korzyści netto wyrażonych w kategoriach finansowych. Metody wykorzystywane w tym celu są następujące: analiza wiarygodności danych projektu; analiza struktury i wagi prognozowanych kosztów i przychodów w celu określenia zmiennych krytycznych, mających ważny wpływ na opłacalność projektu; określenie i ocena rocznych i skumulowanych korzyści finansowych netto, wyrażanych jako rentowność, efektywność i zysk z inwestycji; uwzględnienie czynnika czasu odnośnie cen, kosztu kapitału i decyzji podejmowanych w warunkach niepewności (normalne ryzyko handlowe i specyficzne ryzyko projektu).

Wspomniana powyżej transformacja płynnych zasobów finansowych w aktywa produkcyjne (środki trwałe i obrotowe) wiąże się z finansowaniem inwestycji. Finansowanie projektu wymaga właściwego zaprojektowania jego struktury finansowej, uwzględniającej warunki dostępności środków i optymalizującej sposób finansowania projektu z punktu widzenia przedsiębiorcy i inwestora.

Jak to zostało zasygnalizowane wcześniej, ocena projektu wymaga zbadania, czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można zrealizować je w określonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i ekologicznym (zasadność społeczno-ekonomiczna i ekologiczna), oraz czy jest prawdopodobne, że ich zasadność utrzyma się w minimalnym okresie przyjmowanym jako horyzont planowania przy podejmowaniu decyzji. Zakres i cele analizy finansowej mają więc pozwolić na określenie, analizę i interpretację wszystkich konsekwencji finansowych, istotnych dla dokonywanej inwestycji i sposobu jej finansowania.

Co więcej, analiza i ocena finansowa[77] ma zapewnić, że przy zachowaniu celów, określonych przez podejmujących decyzję i dla określonego stopnia wiarygodności studium feasibility, spełnione będą następujące warunki:

· Najbardziej atrakcyjne warianty projektu są określane przy uwzględnieniu panujących warunków niepewności

· Znane są zmienne krytyczne i możliwe strategie zarządzania i kontroli ryzyka

· Określony jest przepływ zasobów finansowych w fazie inwestycyjnej, uruchamiania produkcji i fazie eksploatacji oraz same zasoby finansowe wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób i dostępne po najniższym koszcie w wymaganym okresie.

Warunki te są współzależne. Ich przeniesienie w realia projektu wymaga solidnego podejścia, praktycznych koncepcji, technik analizowania sytuacji i zasad postępowania. Analiza finansowa wykorzystuje całą rodzinę wysoce zaawansowanych koncepcji i technik podejmowania decyzji, planowania i monitorowania przy wykorzystaniu dziedzin i technik pokrewnych, takich jak zarządzanie finansowe, księgowość, ekonomia, metody ilościowe, zagadnienia prawne i podatkowe. Specjalista finansowy jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego studium feasibility, musi więc dokładnie rozumieć ich funkcje i metody pracy. Problemy te omawiane są w następnych podrozdziałach przedstawiających ogólnie przyjęte założenia teoretyczne z praktycznego punktu widzenia.

[74] Określenia korzyści netto używa się celowo dla podkreślenia, że cele projektu inwestycyjnego nie są ograniczone do dochodu netto (zysku), jaki jest wyliczany w rachunku wyników.

[75] Patrz. P. M. Hawranek, Investitionsentscheidungen – Entscheidungen ueber die Umstrukturierung von Leistungen in der Wirtschaft [w:] Entwicklungsmanagement, Beitrage zu einer neuen Dimension im Internationalen Management, M. Hofmman and K. Schedl, (Berlin, Duncker i Humbolt, 1982).

[76] W celu osiągnięcia lub utrzymania określonej struktury kapitałowej projektu wykorzystuje się środki finansowe z emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych, obligacji, zysków zatrzymanych, kredytów i pożyczek z banków i leasingu, (porównaj rozdział X podrozdział F). Koszt kapitału jest ważonym kosztem kapitału dla wszystkich źródeł finansowania. Ten ważony koszt kapitału uwzględnia zarówno ogólny koszt, jak i długookresowy, relatywny udział każdego z rodzajów kapitału, uwzględniając wpływ inflacji.

[77] Terminu analiza (finansowa lub ekonomiczna) używa się w niniejszym Poradniku dla określenia czysto analitycznych zabiegów potrzebnych do zidentyfikowania najważniejszych zmiennych warunkujących sukces lub porażkę projektu. Analiza nie ogranicza się do kalkulacji matematycznych, ale obejmuje krytyczną interpretacje zasadniczych danych.

Termin ocena (evaluation) odnosi się natomiast do ustalenia wartości nakładów i produktów projektu. W przypadku studiów feasibility dokonują jej inwestorzy i finansujący projekt, którzy mają go zatwierdzić lub odrzucić. Sformalizowana ocena ex-ante (evaluation) odpowiada koncepcji oceny projektu (project appraisal) stosowanej przez Bank Światowy. Ewaluacja (evaluation) w terminologii Banku Światowego oznacza ocenę ex-post (ex-post evaluation) projektu finansowanego przez tę instytucję.